 东莞市商业学校改扩建专项债券项目资金绩效评价报告

1. 项目概要
2. 项目概况

东莞市商业学校位于莞城街道学院路249号，校内改扩建项目建设内容主要包括1栋综合楼、配电房及相关配套工程，总建筑面积约为31579.76平方米。项目概算总投资为14371.03万元，其中：建安工程费用11973.59万元，工程其他费用1454.54万元，预备费671.41万元，代建费271.49万元。

1. 绩效目标

1、产出目标：完成年度市财政资金投资额3970万元，主要完成施工及咨询服务类结算。

2、效果目标：项目的实施可增加学位1400个，同时改善学生的学习生活环境和教工的办公环境，从而不断提升教学成果。

1. 评价金额及支出使用情况：年度执行率100%。
2. 评价结论与绩效分析
3. 总结结论：年度执行率100%，完成施工总包结算及咨询服务类的结算。
4. 各部分绩效分析

2022年初，针对项目的进度，申请年度投资金额3970万元，项目主要目标是完成总包结算及咨询服务类的结算，投资金额执行率100%，期间无调整计划，预算编制、执行科学合理。项目建设后对社会提供1400个学位，对师生公众满足度进行调查，满意度≥90%。2022年，我局也组织对项目进行内审。建设期间，无发生安全生产事故、违法违纪行为。

三、主要绩效

项目于2020年12月开工，2021年年底完工并交付使用，验收合格。项目后期抓紧结算审核，于2022年8月完成了总包结算及咨询服务类的结算。市财政局组织成立专项债专班小组，主动沟通协调督促。我局高度重视督促代建单位、参建单位积极配合，共同加快项目结算，合法合规支付相关的款项。

四、存在问题

无。